## Slide 1
主讲：陈荣辉
主要内容：
需求阶段：需求评审会议、交互评审会议、设计评审会议、架构评审会议、排期会议
前端开发阶段：了解需求，确认发布版本、内部设计评审、提供接口文档、Demo演示、codeReview
发布阶段：uat发布、产线发布
测试阶段：冒烟阶段、系统测试阶段、回归阶段
时间：30min

## Slide 2
内部需求 评审开始
时间：一周
需求封板
需求文档开始
内部需求评审结束
需求文档结束
前端开发开始
联调开始
Demo演示
冒烟案例评审
提测
封板
视觉验收
发布
填写发布计划
填写发布总结

## Slide 4
项目流程
需求评审会议
交互评审会议、设计评审会议
架构设计评审
前端开发
联调
提测
产线发布

## Slide 5
会议产出：
会议时间： 产品邮件通知
会议人员：
会议主题：明确需求、项目各个阶段时间
主导人员：产品
旁听验证人员：测试、开发、设计、架构师
PRD、流程图
需求评审会议

## Slide 6
会议产出：
会议时间： 产品邮件通知
会议人员：
会议主题： 明确交互流程、提供视觉稿
主导人员：设计
旁听验证人员：测试、开发、设计、架构师
交互稿、视觉稿
交互评审会议、设计评审会议

## Slide 7
会议产出：
会议时间： 产品邮件通知
会议人员：
会议主题： 明确需求
主导人员：架构
旁听验证人员：测试、开发、设计、产品
时序图、接口文档、参数说明
架构设计评审

## Slide 8
会议产出：
会议时间： 产品邮件通知
会议人员：
会议主题： 明确项目各个周期
主导人员：产品
旁听验证人员：测试、开发、设计、架构
明确项目开发周期
排期会议

## Slide 9
前端开发阶段
了解需求，确认发布版本
填写发布计划
创建新版本分支
内部设计评审
提供接口文档
Demo演示
codeReview
时间：提测前3天内
时间：需求封板一周内
时间：需求封板一周内
时间：冒烟测试开始前

## Slide 10
会议产出：
会议时间： 提测前3天
会议人员：
会议主题：明确测试点
主导人员：测试
旁听验证人员：测试、开发
冒烟案例
冒烟案例评审

## Slide 11
提测前
项目修改点影响评估
关注测试每日进度和bug
进入提测流程
视觉验收
时间：发布前两周星期一
时间：发布前一周星期四、封板前

## Slide 12
产线发布
填写H5发布计划文档
H5项目类型及通道
产线发布计划问题总结
pdp版本发布
Achain快速发布